PROCESSO Nº 2022028781

TERMO ADITIVO

SERVIDORA MAT. Nº 006822

SEGUNDO ADITIVO (ACRÉSCIMO) AO CONTRATO Nº 205/2021 PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, ESTADO DE GOIÁS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E A EMPRESA MARRA TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA., NA FORMA ABAIXO:

CONTRATANTE:

O MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA, pessoa jurídica de direito público interno, regularmente inscrito no CNPJ nº 01.169.416/0001-09, com sede na Praça Nirson Carneiro Lobo, 34, Centro, Luziânia, Estado de Goiás, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, neste ato representado pelo Gestor interino, (Decreto nº 165 de 02 de abril de 2022), o Senhor ELIAS CAVALCANTE DA ROCHA JÚNIOR, brasileiro, casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade n° MG 6.053.373, expedida pela SSP/MG e do CPF n° 001.337.166-51, residente e domiciliado na Rua Professor Arthur Roriz, Quadra 12, Lote 26, Apto 103, Setor Aeroporto, Luziânia/GO.

CONTRATADA:

A Empresa MARRA TERRAPLANAGEM E LOCAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado regularmente inscrita no CNPJ nº 20.033.099/0001-35, com sede na Rua Doutor Sebastião Rocha, Quadra 18, Lote 11, Sala 02, Residencial Flórida, Palmeiras de Goiás/GO, CEP: 76.190-000, neste ato representada por seu Titular, o Senhor MAGNO MARRA MENDES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4.874.535, expedida pela DGPC/GO e do CPF nº 024.283.961-45, residente e domiciliado na Rua Vitória Régia, Quadra 06, Lote 06, Casa 01, Setor Urias Magalhães, Goiânia/GO, CEP: 74.565-100.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

Locação de máquinas para prestação de serviços junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO ACRÉSCIMO:

Conforme solicitação do CONTRATANTE, fica o contrato original citado acima, acrescido por um período de 04 (meses) em 5,02% (cinco vírgula zero dois por cento), conforme planilha abaixo:

| Item | Descrição | Unid | Quant (mês) | Duração (meses) | Preço Unit | Custo Mensal | Custo Anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Locação de caminhão truck tração 6 x 2 motor diesel potência mínima de 230 CV com caçamba basculante capacidade mínima de 10 m | Mês | 5 | 4 | R$ 11.061,27 | R$ 55.306,35 | R$ 221.225,40 |
| 3 | Locação de caminhão pipa 10.000 lts potência mínima de 230 cv | Mês | 1 | 4 | R$ 11.005,41 | R$ 11.005,41 | 44.021,64 |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | r$ 265.247,04 |

Cláusula TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

A despesa deste Termo Aditivo é de R$ 265.247,04 (duzentos e sessenta cinco mil duzentos e quarenta sete reais e quatro centavos), empenhada à conta da seguinte Dotação Orçamentária, autorizada pela Lei nº 4.408, de 23 de dezembro de 2021: 2022.0210.04.122.0001.2528 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – Dotação Compactada: 2022.0242 – Natureza da Despesa: 339039 – Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica – Sub Natureza: 14 – Locação de Bens móveis e outros intangíveis – Fonte: 100 – Cotação: 42074 – Autorização de Compras: 102967 – Nota de Empenho: 10924.

CLÁUSULA QUARTA – DA JUSTIFICATIVA:

Mediante o cenário de aumento nos custos com insumos de betume e outros derivados do petróleo, impactando diretamente nas obras de infraestrutura, o que torna inviável para os cofres públicos do Município, mais contratações de obras de terraplanagem e pavimentação, a Divisão de Obras concluiu que a execução de tais obras se torna mais viável e econômica através da locação dos equipamentos necessários.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO:

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original.

Cláusula SEXTA – DO FORO:

As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Luziânia, Estado de Goiás, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado ou competente que seja, para dirimir as dúvidas que originarem da execução do presente termo aditivo.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias, com as testemunhas abaixo.

Luziânia/GO, 01 de julho de 2022.

| ELIAS C. DA ROCHA JÚNIOR Pelo contratante | MAGNO MARRA MENDES Pela contratada |
| --- | --- |

VALDIRON GONÇALVES

Fiscal do Contrato

Testemunhas:

| Brunna Gomes Roriz CPF: 067.214.171-03 | Raquel da Luz Ferreira CPF: 067.185.881-56 |
| --- | --- |